- 安庆市危险废物重点监管单位专项核查项目采购需求

近年来，我市石化化工、医药等行业企业数量显著增加，部分企业为适应市场需求，原辅材料、生产工艺和危险废物产生类别等与原环评相比存在较大出入，造成监管难度加大。为提升我市危险废物规范化管理水平上新台阶，防范化解环境安全风险隐患，进一步摸清危险废物底数，强化源头管控和末端处置，结合我市实际，特制定本专项核查方案。

一、核查目的

根据《危险废物专项整治三年行动方案》、《安徽省废弃危险化学品等危险废物风险集中治理工作方案》和《安徽省新污染物治理行动方案》等文件要求，对照“无废城市”的建设要求，对全市石化化工、医药、涉重金属等重点产废单位和危险废物利用处置单位核查单位约80家，按照招标人要求指定，开展环境管理及安全隐患专项核查工作，核定危险废物属性、种类、数量和去向，明确产生单位和经营单位危险废物管理底数和边界，摸清新化学物质加工使用单位底数，督促企业落实各项法律制度和相关标准规范。

二、核查范围

1. 危险废物重点产废单位及利用处置单位；

2. 有危险废物投诉举报或违法违规记录的单位；

3. 危险废物贮存超过一年不及时利用、处置的单位；

4. 易发生固体废物、危险废物和地下水环境污染事件的单位；

5. 涉及重金属、三致（致畸致癌致突变）物质、持久性有机污染物及医药废物等的有色、石化化工、医药等重点行业中的单位；

6. 存在非法转移、倾倒、处置危险废物风险的行业单位。

三、核查方式

市固管中心根据工作实际建立核查清单，市生态环境局委托第三方或组织专家对清单内企业逐一进行现场核查，出具核查意见，建立问题清单，并交办至属地生态环境部门，限期完成整改。重大固废问题纳入“N”类突出生态环境问题，定期调度推进整改。

四、核查内容

1.根据企业实际生产工艺、原辅材料及产废环节，对照企业建设项目环评和竣工验收等技术文件，核查企业产品、工艺和产能情况，厘清危险废物产生种类，识别危险废物和产生点（重点识别中间体、副产品），核定满负荷工况下的产废基数。

2.对照相关法律法规和标准规范，核查企业固体废物（以危险废物为主）的收集、贮存、转运、利用、处置等环节的安全性和合法性。对已开展固体废物鉴别工作的单位，核查鉴别程序及内容是否符合规范标准。

3.根据《安徽省新污染物治理行动方案》的要求，对核查对象中涉及四大类新污染物“持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料”加工生产、使用企业，开展有毒有害化学物质环境信息调查。

4.梳理存在的环境问题和环境安全隐患，逐项提出具体建议。

5.强化服务指导，对符合“点对点”综合利用或利用豁免的危险废物，帮助企业完善相关手续。

五、核查进度

按照核查工作的整体部署，要求2022年11月年底前完成全部核查工作。2022年12月8日前递交成果并通过相关主管部门审核通过。

六、支付方式

合同签订后支付合同价款的50%，成果初稿完成，余额一次性支付，成交单位转5%履约保证金（招标人指定账户），成果通过审核合格后一次性返还（不计息）。

七、成效评估

现场核查工作全部完成后，第三方机构或专家组全面梳理总结本次专项核查工作情况及主要成效，剖析存在的主要问题及深层次原因，提出深化治理的工作措施建议，形成成效评估报告提交局党组会审议。